|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |    План Муниципальной программы муниципального образования  «Толмачёвское городское поселение» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО на период 2020года.» |  |
|  | №п/пНаименование мероприятия | Наименование объекта | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб в действующих ценах года реализации мероприятия) | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнитель мероприятий |
|  | ВСЕГО | В том числе |
|  | Бюджет Лужского муниципального района | Бюджет Толмачёвского Городского поселения  | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |
|  | **Модернизация и реконструкция, строительство объектов тепло-, газо-, водоснабжения и канализации** |
|  | **Газификация** |
| 1 | Строительство газопровода по объекту «Газораспределительная сеть среднего давления для газификации жилого фонда по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачёвское городское поселение, д. Баньково(софинансирование) | д. Баньковожилой фонд | Аукцион апрель 2020г. | 500  | - | 500 | - | - | 40 домовладений/150 человек  | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| 2 | Разработка проектной документации Фасадные газопроводы и внутридомовые газовые сети в многоквартирных жилых домах по адресам: д. №3 и д.№2а по ул. Железнодорожная г.п. Толмачева |  муниципальный жилой фонд | Аукцион январь 2020г. | 500  | - | 500 | - | - | 2 многоквартирных дома/39 человек  | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| 3 | Тех.обслуживание газораспределительной сети для газификации муниципального жилого фонда д.Перечицы | д.Перечицы, муниципальный жилой фонд | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | 40  | - | 40 | - | - | 24 квартиры/59 человек  | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| 4 | Тех.обслуживание газораспределительной сети для газификации муниципального жилого фонда в г.п. Толмачево по ул.Рабочая к жилым домам №№2,2а,4,5,6а,11,21,23,25 и ул. Прохорова №29,31,33,35,37,39,43 | Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 97 квартир/369 человек  | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| 5 |  Тех.обслуживание газораспределительной сети для газификации муниципального жилого фонда в п.Плоское по ул. Заводская д.№№5,6,7,8,9,10,11,12,14,14а, ул.Речная д. №11 | Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | 40 , 00 | - | 40,00 | - | - | 65 квартир/107 человек  | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| 6 |  Тех.обслуживание газораспределительной сети для газификации муниципального жилого фонда в г.п. Толмачево по ул.Рабочая ул. Прохорова №43 к.1 | Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 24 квартиры/53 человека  | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| 7 | Техническое обслуживание газопровода | по ул.Малая Толмачёвская (г.п.Толмачёво) ул.Толмачёва (д.Жельцы)  | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | 100,00 |  | 100,00 |  |  | 814 метров | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| ***ВСЕГО по Разделу*** |  |  | ***1240,0*** |  | ***1240,0*** |  |  |  |  |  |
|  | **Ремонт муниципального и общего имущества многоквартирных жилых домов** |
| 8 | Ремонт муниципального жилого фонда | г.п.Толмачёво | Аукцион май 2020г. | 250,0 | - | 250,00 | - | - | 1 квартира/ 3 человека | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| 9 | Разработка и проверка сметной документациии оплата заключений |  | В течении года , Единств. поставщик прямой договор,котировка 2020г. | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Категория одна | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| 10 | Субсидия на содержание бани |  | I-IV кв.2020г. | 380,0 | - | 380,0 | - | - | Один объект | Администрация Толмачёвского городского поселения | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| ***ВСЕГО по Разделу*** |  |  | **930** |  | **1430** |  |  |  |  |  |
| ***Теплоснабжение*** |
| 11 | Ремонт котельной п.д/о Живой ручей Толмачёвского городского поселения Лужского района | п.д/о Живой ручей Толмачёвского городского поселения Лужского района | Котировка апрель 2020г. | 200,0 | ***-*** | 200,0 | ***-*** | - | Один объект | Администрация Толмачёвского городского поселения  | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ |
| ***ВСЕГО по Разделу*** |  |  |  **200,0** |  | **200,0** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **2 370,0** |  | **2370,0**  |  |  |  |  |  |