|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План  Муниципальной программы муниципального образования  «Толмачёвское городское поселение» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО на период 2020года.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | №п/п  Наименование мероприятия | Наименование объекта | | Срок финансирования | | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб в действующих ценах года реализации мероприятия) | | | | | | | | | Индикаторы реализации (целевые задания) | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнитель мероприятий | | | |
|  | ВСЕГО | В том числе | | | | | | | |
|  | Бюджет Лужского муниципального района | | Бюджет Толмачёвского Городского поселения | | Федеральный бюджет | | Бюджет Ленинградской области | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Модернизация и реконструкция, строительство объектов тепло-, газо-, водоснабжения и канализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Газификация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство газопровода по объекту «Газораспределительная сеть среднего давления для газификации жилого фонда по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачёвское городское поселение, д. Баньково  (софинансирование) | д. Баньково  жилой фонд | | Аукцион апрель 2020г. | | 500 | - | | 500 | | - | | - | | | 40 домовладений/  150 человек | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| 2 | Разработка проектной документации Фасадные газопроводы и внутридомовые газовые сети в многоквартирных жилых домах по адресам: д. №3 и д.№2а по ул. Железнодорожная г.п. Толмачева | муниципальный жилой фонд | | Аукцион январь 2020г. | | 500 | - | | 500 | | - | | - | | | 2 многоквартирных дома/  39 человек | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| 3 | Тех.обслуживание газораспределительной сети для газификации муниципального жилого фонда д.Перечицы | д.Перечицы, муниципальный жилой фонд | | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | | 40 | - | | 40 | | - | | - | | | 24 квартиры/  59 человек | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| 4 | Тех.обслуживание газораспределительной сети для газификации муниципального жилого фонда в г.п. Толмачево по ул.Рабочая к жилым домам №№2,2а,4,5,6а,11,21,23,25 и ул. Прохорова №29,31,33,35,37,39,43 | Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево | | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | | 40,0 | - | | 40,0 | | - | | - | | | 97 квартир/  369 человек | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| 5 | Тех.обслуживание газораспределительной сети для газификации муниципального жилого фонда в п.Плоское по ул. Заводская д.№№5,6,7,8,9,10,11,12,14,14а, ул.Речная д. №11 | Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево | | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | | 40 , 00 | - | | 40,00 | | - | | - | | | 65 квартир/  107 человек | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| 6 | Тех.обслуживание газораспределительной сети для газификации муниципального жилого фонда в г.п. Толмачево по ул.Рабочая ул. Прохорова №43 к.1 | Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево | | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | | 20,0 | - | | 20,0 | | - | | - | | | 24 квартиры/  53 человека | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| 7 | Техническое обслуживание газопровода | по ул.Малая Толмачёвская (г.п.Толмачёво) ул.Толмачёва (д.Жельцы) | | Единств. поставщик прямой договор январь 2020г | | 100,00 |  | | 100,00 | |  | |  | | | 814 метров | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| ***ВСЕГО по Разделу*** | | |  | |  | ***1240,0*** | |  | | ***1240,0*** | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | **Ремонт муниципального и общего имущества многоквартирных жилых домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ремонт муниципального жилого фонда | г.п.Толмачёво | | Аукцион май 2020г. | | 250,0 | - | | 250,00 | | - | | - | | | 1 квартира/ 3 человека | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| 9 | Разработка и проверка сметной документации  и оплата заключений |  | | В течении года , Единств. поставщик прямой договор,  котировка  2020г. | | 300,0 | - | | 300,0 | | - | | - | | | Категория одна | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| 10 | Субсидия на содержание бани |  | | I-IV кв.  2020г. | | 380,0 | - | | 380,0 | | - | | - | | | Один объект | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| ***ВСЕГО по Разделу*** | | |  | |  | **930** | |  | | **1430** | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| ***Теплоснабжение*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ремонт котельной п.д/о Живой ручей Толмачёвского городского поселения Лужского района | п.д/о Живой ручей Толмачёвского городского поселения Лужского района | | Котировка апрель 2020г. | | 200,0 | ***-*** | | 200,0 | | ***-*** | | - | | | Один объект | | | Администрация Толмачёвского городского поселения | | | Администрация Толма-чёвского ГП, Сектор ЖКХиТ | | |
| ***ВСЕГО по Разделу*** | | |  | |  | **200,0** | |  | | **200,0** | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | **ИТОГО** |  | |  | | **2 370,0** |  | | **2370,0** | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |